第二轮自治区生态环境保护督察第4项整改任务完成情况表

	整改任务
	国家高度重视黑土地保护，明确提出要保护好黑土地这‘耕地中的大熊猫’，黑土地保护事关国家粮食安全、生态安全，事关中华民族永续发展。2023年水利部松辽委《东北黑土区侵蚀沟调查报告》显示，兴安盟现有侵蚀沟7.56万条，其中发展沟5.94万条。2021-2023年，兴安盟实施侵蚀沟治理项目11个，治理侵蚀沟259条，仅占总数的0.34%。

	责任单位
	乌兰浩特市

	整改目标
	完成“十四五”期间东北黑土区大中型侵蚀沟治理任务，侵蚀沟治理工作持续推进

	整改措施
	一是组织实施侵蚀沟治理工程，2021年治理侵蚀沟15条，2024年治理侵蚀沟164条，到2025年末“十四五”期间共完成179条侵蚀沟治理。二是进一步加大项目资金争取力度，提前做好项目前期设计储备工作。

	整改完成情况
	组织实施侵蚀沟治理工程，2021年治理侵蚀沟15条，工程已完工并通过竣工验收。2024年治理侵蚀沟164条，工程已完工。“十四五”期间，乌兰浩特市完成179条侵蚀沟治理任务。


